Разрушаване на съществуващи постройки

**Стъпка 1**

|  |
| --- |
| **Избор на постройки които ще се събарят** |
| **Подробности:**  **Персонал, който наблюдава и води изводи за постройки които трябва да се съборят и съответно, разчисти след тях.** |
| **Бюджет:**  **1 000лв.** |
| **Време за справяне с работата:**  **35 дни** |
| **Ресурси:**  **Персонал предварително изпратен на Луната способен да извърши такава дейност. Искане за издаване на разрешително за събарянето на всяка постройка.** |

**Стъпка 2**

|  |
| --- |
| **Транспорт на необходимите ресурси и средства** |
| **Подробности:**  **Закупуване на необходимата техника за дейността.** |
| **Бюджет:**  **1 500 000 лв.** |
| **Време за справяне с работата:**  **4 месеца** |
| **Ресурси:**   * **1 трактор** * **1 булдозер** * **2 багера** * **совалки за транспорт на техниката** * **средства за събиране на отпадъци** * **камиони за изхвърляне на всичко ненужно** |

**Стъпка 3**

|  |
| --- |
| **Набиране на персонал** |
| **Подробности:**  **Персонал за всяко едно транспортиране на техника или друг персонал.** |
| **Бюджет:**  **400 000лв.** |
| **Време за справяне с работата:**  **2 месеца** |
| **Ресурси:**   * **1 човек за булдозер** * **6ма багеристи** * **1 тракторист** * **2-ма ръководители на проекта** * **30 за транспорт на отпадъци** * **25 души за разчистване на почвата от отпадъци** |

**Стъпка 4**

|  |
| --- |
| **Събаряне на постройките** |
| **Подробности:**  **Събаряне на постройките след като бъдат предварително анализирани и огледани. Изолиране на всяко едно място на което се събарят постройки, с цел безопасност.** |
| **Бюджет:**  **70 300 лв. за персонала който следи безопасността и инженерите** |
| **Време за справяне с работата:**  **4 месеца** |
| **Ресурси:**   * **Главните инженери-строители решават как ще бъдат съборени и взимат главните решения по тази дейност. Наема се персонал за оглед на безопасността около всеки обект.** |

**Стъпка 5**

|  |
| --- |
| **Разчистване на отпадъците** |
| **Подробности:**  **Почвата трябва да бъде почистена, преди да се вършат земеделски дейности по нея.** |
| **Бюджет:**  **30 000 лв. + такса смет** |
| **Време за справяне с работата:**  **1 месец** |
| **Ресурси:**  **Извършва се главно от персонала по почистването, като се използват товаръчни строителни машини.** |

**Стъпка 6**

|  |
| --- |
| **Подготвяне на областта за земеделска дейност** |
| **Подробности:**  **Използване на специалните машини, които са предварително поръчани от ръководителите на проекта.** |
| **Бюджет:**  **50 000 лв.** |
| **Време за справяне с работата:**  **3 месеца** |
| **Ресурси:**  **Включва се целия персонал и техниката, която е необходима за тази стъпка.** |

**Стъпка 7**

|  |
| --- |
| **Връщане на персонала и техниката** |
| **Подробности:**  **Ръководителите инструктират персонала, за безопасното им връщане на Земята и техниката която са използвали.** |
| **Бюджет:**  **20 000 лв. за гориво на совалките** |
| **Време за справяне с работата:**  **20 дни** |
| **Ресурси:**  **совалки с обратен курс към Земята** |